**ĐÁNH GIÁ PROJECT**

1. **Giới thiệu:**

***Nhóm:***iGroup

***Thành viên hiện tại****:* Bùi Quốc Khiêm - 1459025

Chiêm Triều Vinh - 1459060

Huỳnh Kiến Đạt - 1459012

Nguyễn Tất Thông - 1359056

Vũ Quang Huy - 1459023

***Dự án project:*** iGroup quiz – website về quiz

***Vai trò thành viên:*** Bùi Quốc Khiêm – Database + Designer

Chiêm Triều Vinh – Developer + Tester

Huỳnh Kiến Đạt – Developer + Designer

Nguyễn Tất Thông – Developer + Database

Vũ Quang Huy – Team leader + Tester

***Link nhóm:*** <https://github.com/PMiGroup/2017_14BIT1_iGroup_Project>

***Thời gian làm việc:*** 15/05 – 27/07

1. **Bảng phân chia công việc và kế hoạch project:**

<Project.mpp>

1. **Thay đổi:**

***Nhân sự:*** nhóm có thêm thành viên thứ 5 vào khoảng thời gian của tuần 2

***Công việc:***

* Bỏ chức năng cung cấp mã pin cho người chơi
* Bỏ chế độ nhiều người chơi
* Bỏ chức năng xếp hạng
* Bỏ tính thời gian
* Chuyển từ angular json sang php
* Chuyển từ database tĩnh sang động
* ***Nguyên nhân:*** Ban đầu nhóm dự định làm một website về quiz giống như mô hình Kahoot, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm và thảo luận, nhóm quyết định không theo mô hình đó nữa

***Thời gian:***

Trong quá trình làm project, nhóm có gặp nhiều khó khăn về mặt kĩ thuật nên thời gian kết thúc đồ án được tăng thêm 1 tuần so với dự định là 21/07

***Tài nguyên:*** Laptop của thành viên Chiêm Triều Vinh bị hư vào giai đoạn gần cuối

1. **Khó khăn:**

* Kĩ năng lập trình của nhóm còn hạn chế
* Bất đồng ý kiến nội bộ

1. **Các phần chưa hoàn thành:**

* Chức năng bỏ qua quiz
* Chức năng quay lại quiz
* CSS cho vài trang
* Điều kiện tiên quyết cho phần add và edit

1. **Đánh giá các thành viên:**

*Đánh giá dưới đây được tính đến ngày 29/07*.

***Đánh giá tổng quát***: các thành viên luôn hoàn thành nhiêm vụ được giao theo đúng tiến độ và báo cáo đầy đủ các vấn đề xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nhiều thành viên thường xuyên không tham gia đầy đủ hoặc đến trễ các buổi họp nhóm

* **Bùi Quốc Khiêm**: là một thành viên luôn có ý tưởng mới, giỏi các công việc nghiên cứu và thiết kế nhưng hay bỏ lỡ các họp nhóm
* **Chiêm Triều Vinh**: là một thành viên nhanh nhẹn,luôn hoàn thành các công việc được giao một cách rõ ràng và hiệu quả nhưng còn hay mất tập trung trong buổi họp nhóm
* **Huỳnh Kiến Đạt**: là một thành viên có khả năng học hỏi tốt, luôn giúp đỡ các thành viên khác gặp khó khăn về vấn đề học hành
* **Nguyễn Tất Thông**: là một thành viên tuy mới tham gia vào giai đoạn đầu của nhóm nhưng luôn giúp đỡ các thành viên khác về mảng lập trình, mặc dù còn hay đến muộn các buổi làm việc, họp nhóm chung
* **Vũ Quang Huy**: là team leader của nhóm, luôn đưa ra các ý kiến xây dựng nhóm, quản lý các vấn đề phân chia công việc, nguồn lực và thời gian nhưng cần phải học hỏi thêm nhiều.

1. **Điểm thành phần của các thành viên:**

Được tính dựa trên điều lệ qui định của nhóm: <iGroup_QuyDinh.pdf>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thành viên** | **Điểm ban đầu** | **Điểm cộng** | **Điểm trừ** | **Điểm tổng** (tối đa 100 điểm) | **Điểm đóng góp** (20 % Điểm tổng) |
| Bùi Quốc Khiêm | 100 | +5 | -10 (đi trễ) | 95 | 19 % |
| Chiêm Triều Vinh | 100 | +5 | -10 (đi trễ) | 95 | 19 % |
| Huỳnh Kiến Đạt | 100 | +5 | -10 (đi trễ) | 95 | 19 % |
| Nguyễn Tất Thông | 100 | +5 | -10 (đi trễ) | 95 | 19 % |
| Vũ Quang Huy | 100 | +5 | -10 (đi trễ) | 95 | 19 % |